# لينAI — الخطة الاستراتيجية (النسخة العربية المبسّطة)

التاريخ: 28 أكتوبر 2025

## الافتراضات والمدخلات المستخدمة

- واقع الفريق: خالد (مؤسس/مموِّل — جزء من الوقت) + صهيب (مهندس برمجيات حديث التخرّج — KFUPM).

- هدف 90 يومًا: الفوز بـ 3 بايلوت مدفوعة لقطاع الـSMEs في السعودية (الروّف للإضاءة، Manos Café، + عميل خارجي).

- المنصّات المتاحة الآن: OpenAI Agents SDK، Vercel/Next.js، n8n، Google Drive/Sheets، وصلات Odoo/Zoho.

- مراجع المنهجية:

  - الدليل العملي لبناء الوكلاء (Agents) — متى نبني وكيلاً واحدًا أو مدير وكلاء، الحواجز (Guardrails)، الإنسان في الحلقة.

  - تحديد وتوسيع حالات الاستخدام — “السِتة البدهيّات” (Content/Research/Data/Automation/Coding/Ideation) + مصفوفة الأثر/الجهد + أمثلة شركات.

  - هندسة البرومبت — إخراج منظّم (JSON)، Chain-of-Thought، ReAct، توثيق البرومبت والتقييم.

  - خطة عمل البايلوت لينAI (تسعير/عروض/قنوات) — نطاقات الأسعار وGTM للسعودية.

افتراضات خصوصية PDPL: تقليل البيانات الشخصية، صلاحيات مبنية على الأدوار (RBAC)، تشفير أثناء النقل والتخزين، لا PII في السجلات، احتفاظ 60–90 يومًا مع حق الحذف، وموافقة بشرية لأي إجراء عالي المخاطر.

## قاموس مبسّط (من دون اختصارات غامضة)

- وكيل (Agent): “عامل برمجي” يعتمد نموذجًا لغويًا + أدوات (Odoo/Sheets…) ينفّذ تعليمات، يختار الأدوات، ويعرف متى يتوقف أو يصعِّد للإنسان.

- وكيل مُدير (Manager Agent): وكيل يُنسّق وكلاء متخصصين (وكيل تسعير/وكيل مستندات…).

- RAG: إجابة مبنيّة على استرجاع حقائق من مستنداتك/ERP ثم توليد الرد مع الاستشهاد بالمصدر.

- حواجز (Guardrails): مرشّحات وسياسات للحفاظ على الأمان والالتزام (ملاءمة الموضوع، PII، موافقة بشرية).

- البدهيّات الست: إنشاء المحتوى، البحث، تحليل البيانات، الأتمتة، البرمجة، الإبداع/الاستراتيجية — لبنات تُركَّب منها أغلب حالات الاستخدام.

- أثر/جهد: مصفوفة لاختيار “الضربات السريعة” (أثر عالٍ/جهد منخفض).

- MVP/Build-Measure-Learn (Eric Ries): أصغر نسخة صالحة للاختبار → نقيس → نُبقي أو نُغيّر المسار (Pivot).

- SOW: وثيقة نطاق عمل قصيرة للبايلوت: نطاق، زمن، قبول، سعر.

- KPI: مؤشر نجاح قابل للقياس (مثال: خفض وقت إصدار عرض السعر 50%).

## 1) ما الذي نبنيه الآن — ببساطة

مصنع بايلوت، لا منتج كبير (الآن).
لـ90 يومًا القادمة، لينAI تعمل كـ مصنع بايلوت: مشاريع قصيرة (6–8 أسابيع) تُزيل “مهمة مؤلمة” داخل شركة متوسطة — بسرعة ووضوح. نختار المواضيع باستخدام البدهيّات الست + الأثر/الجهد لتكون أول نجاحاتنا سريعة وقابلة للتكرار. 
كل بايلوت يُنفّذ كـ وكيل بأدوات واضحة وحواجز وموافقة بشرية عند اللزوم — ما يجعل الحل آمنًا وقابلاً لإعادة الاستخدام بين العملاء.

تشبيه بنماذج أعمال معروفة:

- مثل ServiceNow/Salesforce قديمًا: حلول قابلة لإعادة التعبئة → خدمات مُمنتجة (Pilot SKUs).

- مثل GitHub Copilot/Microsoft Copilot: مساعد مدمج في الأدوات القائمة (لدينا Odoo/Sheets/Drive بدلاً من شراء نظام جديد).

- مثل Datadog: ابدأ بوحدة (SmartQuote) ثم وسّع (Ops-RAG/‏CoffeeBrain) داخل نفس الحساب.

## 2) البايلوتات المحدّدة — بشرح ونتيجة متوقّعة

### A) SmartQuote — تسريع إصدار عروض الأسعار

- المشكلة: فريق المبيعات/العمليات يهدر ساعات لتجميع الأسعار من Odoo/Excel والبريد.

- ما يفعله الوكيل: يجلب الأسعار والشروط من Odoo/Sheets، يصيغ مسودة بريد (عربي/إنجليزي)، ويسجّل العملية.

- النجاح: خفض متوسط وقت العرض ≥ 50% (مثلًا من 8 ساعات إلى ≤ 4 ساعات).

- التشبيه: “كو-بايلوت” لعروض الأسعار — مثل Copilot لكن لـOdoo.

### B) Ops-RAG — إجابات دقيقة من مستنداتك وERP

- المشكلة: الموظفون يضيّعون وقتًا في البحث داخل PDF/سياسات/قوائم أصناف أو بسؤال المشرفين.

- ما يفعله الوكيل: يسترجع الفقرة/الجدول الصحيح من مستنداتك/ERP ثم يولّد الرد مستشهدًا بالمصدر.

- النجاح: ≥ 85% دقة على حزمة اختبارات مُنسّقة، وانخفاض التصعيد للمشرفين.

- التشبيه: “مساعد بحث داخلي” يستشهد بنصوصك أنت — لا بالويب العام.

### C) CoffeeBrain — ردود قائمة/عمليات للمقاهي بسرعة

- المشكلة: أسئلة متكررة (قائمة، مخزون، توصيل) على واتساب/أكشاك.

- ما يفعله الوكيل: يرد على الأسئلة الشائعة، يعرف توافر اليوم، ويُصعّد عند اللزوم.

- النجاح: رفع الحل من أول تواصل ≥ 25% وخفض زمن المعالجة.

- التشبيه: جزء صغير مركّز من بوت خدمة عملاء، لكنه مؤسس على بياناتك.

هذه البايلوتات تمزج البدهيّات الست (محتوى/بحث/تحليل/أتمتة)، وتبدأ كضربات سريعة قبل ربطها كسير عمل متكامل.

## 3) كيف يعمل الحل — خطوة بخطوة (من غير تعقيد)

- المستخدم يطلب: “طلّع عرض سعر للعميل س” أو “ما ضمان المنتج ص؟”.

- الوكيل يُفكّر: يقرأ تعليماتك ويختار الأداة المناسبة (Odoo/Sheets/Docs)، ويتبع “روتين” واضحًا ومتى يتوقف.

- حواجز الأمان:

  - ملاءمة: هل السؤال ضمن النطاق؟

  - PII: لا تُفصح عن بيانات شخصية.

  - إجراءات عالية المخاطر: تجاوز سعر/استرجاع مالي ⇒ موافقة بشرية.

- النتيجة: إجابة/مسودة منظمة (نفضّل JSON في الخلفية للفحص والتدقيق).

- مراجعة بشرية (عند الحاجة): الوكيل يطلب “Approve” ثم يكمل.

## 4) خطة 12 أسبوعًا — مفصّلة بلا خطوات غامضة

### الأسابيع 1–6 (الأُسس + أول بايلوت)

الأسبوع 1 — مدّ السكّة

- مخرجات:

  - مستودع GitHub باسم leenai-core (وكيل يقرأ Google Sheet ويُخرج JSON).

  - صفحة واحدة على Vercel + منشور LinkedIn.

  - قائمة 20 شركة + أسئلة كشف احتياج (ملحق أ).

- KPI: الموقع والمستودع حيّان؛ حجز 10 مكالمات كشف احتياج.

- قبول: تشغيل الوكيل محليًا ويُخرج JSON صحيح.

- مخاطر/حل: ضيق الوقت ⇒ حجز مواعيد يومية ثابتة (1ساعة مبيعات / 2 ساعات بناء).

- PDPL: بيانات تجريبية فقط.

الأسبوع 2 — تعريف “SmartQuote” كعرض مُمنتج

- مخرجات:

  - مسوّدة SOW لبايلوت SmartQuote (نطاق/زمن/قبول/سعر 60–80 ألف ريال).

  - Demo v0: الوكيل يبني مسوّدة عرض من قائمة أسعار (Sheet).

  - ورقة تقييم (Eval) من 10 حالات: دخل → خرج متوقّع.

- KPI: مسار Demo 60 ثانية (طلب → مسودة عرض → JSON Log).

- قبول: اجتياز 3 حالات من البداية للنهاية مع تحقّق JSON.

الأسبوع 3 — RAG + تحسين واجهة

- مخرجات:

  - نموذج RAG: رفع مجلد سياسات/مواصفات والرد باستشهاد محدد.

  - واجهة Next.js + فيديو Demo #1 (≤60 ثانية).

  - التعاقد جزئيًا مع:

    - مهندس برومبت/تقييم (10–15 س/أسبوع): يبني حِزم الاختبار ويوثّق البرومبت.

    - فرونت-إند (8–10 س/أسبوع): واجهة Demo وفيديوهات قصيرة.

- KPI: دقة RAG ≥ 80% على حزمة أسئلة منسّقة.

- قبول: الفيديو يُظهر المسار كاملاً، والرد يتضمّن مقتطف المصدر.

الأسبوع 4 — حواجز + موجة تواصل ثانية

- مخرجات:

  - مرشّح الملاءمة + فلتر PII + موافقة بشرية لإجراءات حساسة.

  - إرسال فيديو #1 إلى 20 جهة جديدة.

- KPI: ترشيح بايلوتَين؛ موافقة شفهية واحدة.

- قبول: تجربة 20 برومبت “خبيث/خارج النطاق” والحواجز تتعامل معها.

الأسبوع 5 — وكيل مُدير + قوالب SOW نهائية

- مخرجات:

  - Manager Agent يستدعي وكيل العرض + وكيل المستندات كأدوات.

  - قالب SOW نهائي (دفعات، PDPL، قائمة قبول).

- KPI: وسيط زمن الاستجابة ≤ 2.5 ثانية، ودقة التقييم ≥ 85%.

- قبول: المدير يختار الوكيل الصحيح 9 مرات من 10.

الأسبوع 6 — بدء البايلوت #1 + فيديو #2

- مخرجات:

  - توقيع SOW #1 (الروّف أو Manos).

  - فيديو Demo #2 (CoffeeBrain).

- KPI: تنفيذ 10% من نطاق البايلوت خلال الأسبوع الأول؛ تفعيل وصول Sandbox.

### الأسابيع 7–12 (التوسّع إلى 3 بايلوت)

- أسبوع 7–8: تسليم قيمة منتصف الطريق في بايلوت #1؛ بدء بايلوت #2؛ بعد بلوغ دقة/تجربة جيّدة بأقوى نموذج، جرّب نموذجًا أصغر لتقليل كلفة/زمن (إن حافظ على الدقة).

- أسبوع 9–10: بدء بايلوت #3؛ تحويل #1 إلى Retainer شهري إن راضٍ؛ مسوّدة Case Study #1 بأرقام قبل/بعد.

- أسبوع 11–12: إغلاق البايلوتات؛ نشر الدراسة؛ قياس مؤشر إعادة الاستخدام (نسبة الأدوات/القوالب المشتركة)؛ دفعة مبيعات بفيديوهين.

## 5) توزيع الأدوار — مع فريق جزئي خارجي صغير

خالد: مبيعات/كشف احتياج، كتابة SOW، LinkedIn/موقع، “مذكرة تعلّم” أسبوعية.
صهيب: كود الوكيل والأدوات (Odoo/Sheets/Docs)، خط RAG، الحواجز، السجلات والمؤشرات الأساسية.

فريق جزئي (عن بُعد — بمخرجات محددة — غير مواجه للعميل):

| الدور | لماذا الآن | مخرجات 2 أسابيع | سقف 12 أسبوعًا |
| --- | --- | --- | --- |
| برومبت/تقييم (10–15 س/أسبوع) | إنشاء حِزم التقييم، تنظيم JSON/CoT، اختبار الحواجز | Eval v1 (≥30 حالة)، توثيق البرومبت، اختبارات حواجز | ≤ 12 ألف ريال |
| فرونت-إند Next.js (8–10 س/أسبوع) | صقل الواجهة + فيديوهات 60 ثانية | واجهات SmartQuote/CoffeeBrain + فيديوَين | ≤ 10 آلاف ريال |
| بيانات/ETL-RAG (8–10 س/أسبوع) | تنظيف المستندات والتقطيع والـRetriever | خط RAG بدقة ≥85% على التقييم | ≤ 10 آلاف ريال |

قاعدة (Eric Ries): كل متعاقد تجربة مدتها أسبوعان: إن لم يتحرّك المؤشّر الهدف ⇒ إيقاف.

## 6) ربط الخطة بنماذج أعمال برمجية معروفة (أمثلة حيّة)

| النمط | كيف تعمل الشركات الكبرى | كيف تعكسها لين في البايلوت |
| --- | --- | --- |
| تسعير بالمقعد (Copilot) | مساعد إنتاجية يُباع لكل مستخدم | بعد نجاح Ops-RAG داخليًا: عرض مقاعد مساعدة داخل العميل |
| استهلاك/أرصدة (Snowflake) | دفع حسب الاستخدام (استعلام/حساب) | لخطوط RAG/أتمتة الناضجة: حِزم أسئلة شهرية |
| وحدات تتوسّع (Datadog) | الهبوط بموديول ثم إضافة موديلات | ابدأ بـ SmartQuote ثم أضف Ops-RAG/CoffeeBrain لنفس العميل |
| حلول → خدمات مُمنتجة (ServiceNow/Salesforce) | قوالب تسليم معيارية | كل بايلوت ⇒ صفحة SKU (نطاق/قبول/سعر/PDPL/فيديو) |
| PLG (Atlassian/Notion) | المنتج يبيع نفسه عبر تجربة مباشرة | Demo 60 ثانية (ثنائي اللغة) + حجز فوري — ورق قليل |

دليل “تحديد وتوسيع الحالات” يحوي أمثلة فعلية (Tinder/Poshmark/Promega/Estée Lauder/BBVA/Indeed/Match Group) تُظهر الفوز بخطوات صغيرة قابلة للتوسيع.

## 7) آراء مجلس الإدارة — بالعربي وببساطة

- بيتر دركر: أدر بالنتائج الأسبوعية الواضحة (Demo، توقيع SOW، مذكرة تعلّم).

- كلاي كريستنسن: اختر “المهمة الأكثر ألمًا” (العروض أو الإجابات)، أزل الاحتكاك أولًا ثم وسّع.

- جيم كولينز: التزام صارم بـ بايلوت AI — لا أعمال خاصة لا تُعاد.

- ستيف جوبز: الـDemo يجب أن “يُفهم فورًا” خلال دقيقة — وبالعربي والإنجليزي.

- ريكاردو سملر: مصروف ثابت شبه صفر؛ الدفع على مخرجات مقبولة فقط.

- لينوس تورفالدز: “أرني الكود” — نسخ صغيرة (v0.1→v0.2) قابلة للتشغيل في أي وقت.

- ديمِس هاسابيس/فِي-فِي لي: وكيل واحد ثم مدير، وحواجز + موافقة بشرية للأفعال الحساسة.

- جنِسِن هوانغ: اضبط السقف بالدقة/التجربة على أقوى نموذج أولًا، ثم قلّص الكلفة لو حافظت على الجودة.

- أندرو نغ: حِزم تقييم صغيرة أسبوعيًا؛ التعلّم السريع هو الميزة.

- ساتيا ناديلا: SKU واضحة (نطاق/قبول/PDPL) — قابلية التكرار أهم.

- إريك ريز (Lean Startup): كل بايلوت MVP بمؤشّر؛ إن تحرك المؤشر — استمر، وإلا — غيّر المسار.

## 8) مناظرة قصيرة: هل نُضيف أشخاصًا الآن؟

- دركر: “اثنان يكفيان إن كان النطاق ضيّقًا.”

- كريستنسن: “فريق جزئي عن بُعد يتيح اختبار مهام أكثر بالتوازي — إن كان على أساس مخرجات.”

- جوبز: “احموا التجربة؛ المساعدون خلف الستار؛ العميل يرى Demo واحدًا متماسكًا.”

- ريز: “كل متعاقد تجربة أسبوعين بمؤشر واضح؛ لا تحرّك المؤشر ⇒ نتوقف.”
القرار: نعم، 3 أدوار جزئية بميزانية مضبوطة 12 أسبوعًا (~32 ألف ريال إجمالي). لا توظيف دائم حتى توقيع بايلوتَين.

## 9) مؤشرات/قبول/مخاطر/خصوصية — حتى نعرف “متى نجحنا”

بنهاية 90 يومًا

- 3 بايلوت موقعة (≥1 يتحول إلى Retainer شهري).

- فيديوَان + Demo حيَّان قابلان لإعادة الاستخدام في المبيعات.

- دراسة حالة واحدة بأرقام قبل/بعد (مثلًا: خفض وقت العرض ≥ 50%).

- مؤشر إعادة الاستخدام ≥ 50% (أدوات/قوالب مشتركة بين البايلوت).

قبول كل بايلوت

- بطاقة هدف فيها خط أساس وهدف (مثلًا: 8س → ≤4س).

- حزمة تقييم ≥ 20 حالة بدقة ≥ 85% + خرج JSON متحقق.

- حواجز للموضوع/السلامة + موافقة بشرية للأفعال الحساسة.

- PDPL: تقليل بيانات، RBAC، تشفير، احتفاظ ≤ 90 يومًا، لا PII في السجلات.

مخاطر وحلول بسيطة

- تسرّب النطاق: SOW قصيرة؛ الزيادات تُؤجل “للمرحلة 2”.

- تعثر تكامل Odoo/Zoho: بديل CSV/Sheets أولًا ثم API.

- كلفة/زمن النموذج: اضبط الجودة على الأقوى أولًا؛ ثم جرّب الأصغر بحذر.

- وقت المؤسس: جداول ثابتة + “ميني-بورد” أسبوعي 45 دقيقة لمراجعة المؤشرات.

## 10) ماذا نفعل هذا الأسبوع — قائمة تنفيذ

خالد

- نشر صفحة واحدة + صفحتَي SKU (SmartQuote وOps-RAG) مع النطاق/القبول/السعر/PDPL.

- حجز 10 مكالمات كشف احتياج (استعمل أسئلة ملحق أ) وجلب خط أساس (وقت العرض الحالي…).

- إنهاء SOW v1 (صفحتان): نطاق، جدول، قبول، سعر، بند PDPL.

صهيب

- دفع leenai-core v0.1: وكيل يقرأ Sheet ويُخرج JSON + README للتشغيل.

- إعداد Eval CSV (10 حالات) وسجل بسيط للنجاح/الفشل.

- تصفية مرشحين لدور برومبت/تقييم و فرونت-إند مع مهام مدفوعة صغيرة (2–3 أيام).

مشترَك

- تسجيل Demo #0 (حتى لو خام) — سنُحسّنه أسبوعيًا.

- جدولة أول ميني-بورد (الجمعة): مراجعة KPIs/مخاطر وخطة الأسبوع التالي.

## ملحق أ — نص مكالمة كشف الاحتياج (10 دقائق)

- السياق: كيف تُنشئون عروض الأسعار اليوم؟ أين تضيع الساعات؟

- الأرقام: كم عرض/أسبوع؟ كم ساعة/عرض؟ نسبة الأخطاء؟

- أثر التأخير: ماذا يحدث إن تأخر العرض؟

- البيانات: الأسعار والشروط أين؟ Odoo؟ Sheets؟ PDF؟

- القيود: عربي/إنجليزي؟ واتساب مطلوب؟ مخاوف PDPL؟

- صورة النجاح: لو خفّضنا الوقت 50%، ما الذي سيتغير لديكم؟

- شكل البايلوت: بايلوت 6–8 أسابيع بقيمة 60–80 ألف ريال — مناسب لميزانيتكم وزمنكم؟

## ملحق ب — مثال فقرة قبول في SOW

نجاح SmartQuote: “خلال 6 أسابيع ينخفض وسيط وقت إصدار العرض من 8 ساعات إلى ≤ 4 ساعات على عيّنة 50 عرضًا حيًا؛ الوكيل يُنتج سجل JSON لكل عرض؛ أي تجاوز سعر يطلق موافقة بشرية؛ PDPL: تقليل بيانات، RBAC، تشفير، احتفاظ ≤ 90 يومًا، لا PII في السجلات.”

## ملحق ج — أعمدة ورقة التقييم (قابلة لإعادة الاستخدام)

test_id | user_prompt | context (روابط/معرّفات) | expected_fields | must_contain | must_not_contain | pass/fail | notes

## ملحق د — جدول توثيق البرومبت (بنَفَس قياسي)

name | goal | model | temperature | token_limit | output_format (JSON schema) | examples | version | date | owner

## ملحق هـ — قائمة حواجز الأمان (قبل أي بايلوت)

- مرشح الملاءمة (On-topic)

- فلتر PII (لا بيانات شخصية في الخرج)

- تصنيف مخاطر الأدوات (قراءة/كتابة؛ قابليّة الرجوع؛ أثر مالي)

- موافقة بشرية لكل فعل عالي المخاطر

- ضبط طول المدخلات + اعتدال المحتوى

## المراجع (منهجية)

- الوكلاء: أنماط الترتيب (وكيل واحد/مدير)، الحواجز، الإنسان في الحلقة.

- حالات الاستخدام: البدهيّات الست، أثر/جهد، أمثلة حقيقية.

- البرومبت: إخراج JSON، CoT/ReAct، توثيق وتقييم.

- تسعير البايلوت/‏SKU/GTM السعودية: مسوّدة لينAI.

جاهز أحوّل هذا إلى:

- مُلخّص مستثمر من صفحتين (PDF)، و

- ورقة تشغيل داخلية (صفحة واحدة — قوائم مهام)
بنفس الهيكل أعلاه.

# لينAI — خطة مفصّلة “من الألف إلى الياء” مع أمثلة وأسباب واضحة

التاريخ: 29 أكتوبر 2025

## صندوق الافتراضات والمدخلات المستخدمة

- الفريق الحالي: خالد (مؤسس/مموِّل — جزء من الوقت) + صهيب (مهندس برمجيات حديث التخرّج من KFUPM).

- هدف 90 يومًا: توقيع 3 بايلوت مدفوعة مع شركات سعودية صغيرة/متوسطة (الروّف، Manos، + عميل ثالث).

- الأدوات المتاحة: OpenAI Agents SDK، Vercel/Next.js، n8n، Google Drive/Sheets، وصلات Odoo/Zoho.

- مرجعيات منهجية اعتمدناها:

  - دليل بناء الوكلاء (Agents): لماذا نبني “وكيلًا” وكيف نضيف أدوات وحواجز وموافقة بشرية، ومتى نستخدم وكيلًا واحدًا أو “وكيل مدير” ينسّق عدة وكلاء.

  - دليل اختيار وتوسيع حالات الاستخدام: 6 أنماط عمل بسيطة تتكرر في كل الأقسام (كتابة المحتوى، البحث، التحليل، الأتمتة، البرمجة، الأفكار/الاستراتيجية) + مصفوفة الأثر/الجهد لاختيار “الضربات السريعة” + أمثلة تطبيق من شركات حقيقية.

  - دليل هندسة البرومبت: كيف نصيغ تعليمات واضحة، نلزم الخرج بـJSON، نجهّز حِزم تقييم، ونوثّق البرومبتات بإصدار/بارامترات.

  - مسودة خطة لينAI: نطاق وسِعر البايلوت في السعودية، وهيكلة العرض التجاري.

- خصوصية (PDPL): تقليل البيانات الشخصية، صلاحيات مبنية على الأدوار، تشفير أثناء النقل والتخزين، لا بيانات شخصية في السجلات، احتفاظ 60–90 يومًا وحذف عند الطلب.

لماذا نعمل بأسلوب “مصنع بايلوت”؟ لأنه أسرع طريق لإظهار قيمة ملموسة خلال أسابيع، مع مخاطرة تنفيذ منخفضة، ويمكن توحيد ما يتكرر ليصبح خدمة مُمنتجة لاحقًا. هذا النهج مدعوم بإطار “البدهيّات الست” و”الأثر/الجهد” لاختيار ما يعطي أسرع نتائج قابلة للقياس.

## أولًا: فكّ المصطلحات دون اختصارات

- وكيل (Agent): “عامل برمجي” يعتمد نموذجًا لغويًا + أدوات (مثلاً: Odoo/Sheets/البريد). ينفّذ تعليمات محددة، يعرف متى يطلب موافقة بشرية، ومتى يتوقف.

- وكيل مُدير: وكيل أعلى ينسّق وكلاء اختصاصيين (وكيل عرض أسعار، وكيل مستندات… إلخ) عندما يتعقّد المسار.

- استرجاع ثم توليد (RAG): بدل ما “يؤلّف” من ذاكرته فقط، يقوم أولاً باسترجاع فقرة/جدول من مستنداتك/نظامك، ثم يولّد الإجابة “مستندًا إلى مصدر واضح” (يستشهد به).

- حواجز (Guardrails): مرشّحات وسياسات تمنع الخروج عن الموضوع أو الكشف عن بيانات شخصية، وتفرض موافقة بشرية عند تنفيذ خطوة مخاطِرة (مثل تغيير سعر).

- البدهيّات الست: أنماط عمل تتكرر عبر الأقسام: كتابة محتوى، بحث، تحليل بيانات، أتمتة مهام، برمجة/سكريبت، توليد أفكار/استراتيجية. تساعدنا على اكتشاف فرص سريعة ومُقننة.

## ثانيًا: ماذا سنبيع بالضبط؟ (3 حلول واضحة مع “لماذا + كيف + مثال”)

### 1) SmartQuote — تسريع إصدار عروض الأسعار

لماذا هذا مهم؟
التأخير في عرض السعر يعني خسارة صفقة. كثير من الفرق تجمع الأسعار يدوياً من Odoo/Excel والبريد، فتأخذ ساعات. تقليل الزمن للنصف يرفع الإغلاق ويقلل الأخطاء.

ماذا يفعل الوكيل؟

- يجلب أسعار/خصومات/شروط من Odoo/Sheets.

- يبني مسودة عرض (عربي/إنجليزي) جاهزة للإرسال.

- يحفظ سجلًا منظّمًا (JSON) بما فعله (المدخلات/المخرجات/الموافقة).

قصة واقعية قصيرة (قبل/بعد):

- قبل: “سارة” تمضي 8 ساعات لتجميع الأسعار من Excel ورسائل سابقة.

- بعد: الوكيل يسألها 3 أسئلة (العميل/الكمية/الخصم) ويجهّز مسودة خلال 20–30 ثانية، فتراجع ثم تضغط “إرسال”.
النتيجة: متوسط وقت العرض ينخفض إلى ≤ 4 ساعات على الأقل (هدفنا: 50% خفض).

ما المطلوب من العميل؟ صلاحية قراءة Odoo/Sheet تجريبية + 50 عرضًا سابقًا لخط الأساس.
كيف نقيس النجاح؟ وسيط وقت العرض (قبل/بعد) + نسبة الأخطاء.
لماذا هذا النهج؟ لأنه يضرب بدهيتين معًا: تحليل بيانات + أتمتة، ويستهدف “عنق زجاجة” شائع في الـSMEs.

### 2) Ops-RAG — إجابات دقيقة من مستندات الشركة ونظامها

لماذا هذا مهم؟
الوقت يضيع في البحث داخل PDF وتقارير وورد وملفات أسعار، أو سؤال المشرفين. “وكيل إجابات” يُقلّل الحيرة، ويثبت المعرفة داخليًا.

ماذا يفعل الوكيل؟

- يقرأ أسئلتك، يسترجع الفقرة/الجدول المناسب من مستندات Google Drive/ERP،

- ثم يولّد إجابة قصيرة مع استشهاد بالمصدر (“الفقرة رقم 3 في سياسة الضمان”).

قصة واقعية قصيرة (قبل/بعد):

- قبل: “علي” يقلب 6 ملفات PDF ويمرر 3 رسائل على الواتساب للمشرف ليعرف “هل الضمان يشمل القطعة س؟” — 40 دقيقة.

- بعد: يكتب سؤاله، فيظهر الرد خلال 10 ثوانٍ + رابط لمقطع من ملف السياسة.
النتيجة: ≥ 85% دقة على حزمة أسئلة اختبارية منسّقة، وتقليل التصعيد للمشرفين.

ما المطلوب من العميل؟ مجلد مستندات منسق (سياسات/كتالوج/أسئلة شائعة)، وتعريف صلاحيات من يرى ماذا (RBAC).
كيف نقيس النجاح؟ دقة على حزمة تقييم (مثلاً 30 سؤالاً) + انخفاض الاستفسارات المتصعّدة.
لماذا هذا النهج؟ لأنه “بحث+أتمتة” من البدهيّات الست، وقد أثبتته شركات في الدليل (أمثلة: Morgan Stanley تلخيص بحوث، Estée Lauder بناء مختبر GPT داخلي).

### 3) CoffeeBrain — ردود قائمة/عمليات للمقاهي بسرعة (واتساب/كاونتر)

لماذا هذا مهم؟
الأسئلة متكررة (المكوّنات؟ المتاح اليوم؟ السعر؟). الرد السريع يرفع إرضاء العميل ويخفف الضغط عن الموظف.

ماذا يفعل الوكيل؟

- يرد على أسئلة القائمة والمخزون المتكرر،

- يتأكد من “المتاح اليوم”،

- يصعد للموظف البشري إذا خرج السؤال عن نطاقه أو كانت هناك حساسية.

قصة واقعية قصيرة (قبل/بعد):

- قبل: “ريم” على الكاشير ترد 30 مرة يوميًا على نفس السؤال.

- بعد: الوكيل يرد على 70% من الأسئلة الشائعة آليًا، وريم تتفرّغ للطلبات المعقدة.
النتيجة: رفع الحل من أول تواصل ≥ 25% وخفض زمن التعامل.

لماذا هذا النهج؟ “محتوى + بحث” في نطاق ضيق وسريع، يمكن عرضه بفيديو 60 ثانية يُقنع صاحب المقهى بسرعة.

## ثالثًا: لماذا نبني بأسلوب “وكلاء”؟ ولماذا نضيف “حواجز”؟

- الوكيل = نموذج + أدوات + تعليمات: طريقة مُعيارية وسريعة لربط الذكاء مع مصادر بيانات العميل (Odoo/Drive/Sheets/البريد). إذا كبر المسار، نستعمل “وكيلًا مديرًا” ينسّق وكلاء التخصّص (عرض/مستندات/بريد). هذا يقلل التشابك ويُسهّل الاختبار/الصيانة.

- الحواجز (الأمان والامتثال):

  - ملاءمة الموضوع: لا يخرج عن نطاق الملفات/النظام المسموح.

  - حماية البيانات الشخصية: فلتر يمنع كشف PII في المخرجات والسجلات.

  - موافقة بشرية عند المخاطر: أي فعل يغيّر سعر/يُتم عملية مالية يمر بموافقة بشرية.
هذا التدرج (وكيل → مدير → حواجز + “إنسان في الحلقة”) هو توصية مباشرة في دليل بناء الوكلاء.

## رابعًا: خطة 12 أسبوعًا “بالساعة” ولماذا كل خطوة موجودة

مبدأ إريك ريز (Lean Startup): كل بايلوت = فرضية + قياس + قرار (استمرار/تعديل). لا نتمسك بفكرة “تعجبنا” إن لم تحرّك المؤشر.

### الأسابيع 1–6 (نضع الأساس + نطلق أول بايلوت)

الأسبوع 1 — “مدّ السكة”

- ماذا نفعل؟

  - مستودع leenai-core فيه وكيل بسيط يقرأ من Google Sheet ويُخرج JSON (لنضمن القابلية للاختبار والتوثيق).

  - صفحة تعريفية على Vercel + منشور LinkedIn (حتى نبدأ محادثات حقيقية).

  - قائمة 20 شركة + أسئلة كشف احتياج (ملحق أ).

- لماذا؟ نحتاج قناة عرض حي وكود يعمل وحوار مبيعات في نفس الأسبوع؛ هذا يخلق دورة تعلّم مبكرة.

- قبول: تشغيل الوكيل محليًا + JSON صحيح + 10 مكالمات مجدولة.

الأسبوع 2 — “تعريف SmartQuote كعرض قياسي”

- ماذا نفعل؟

  - مسودة SOW (نطاق، زمن، قبول، سعر 60–80 ألف ريال).

  - Demo v0: من Sheet إلى مسودة عرض بريد + سجل JSON.

  - ورقة تقييم (10 حالات) — ليكون لدينا “ميزان” موضوعي.

- لماذا؟ لأن العميل يسأل دائمًا: “ماذا سأستلم؟ متى؟ ما معيار النجاح؟” — الإجابة تكون في SOW + Demo + Eval.

الأسبوع 3 — “نوصل المستندات ونلمّع الواجهة”

- ماذا نفعل؟

  - نموذج استرجاع ثم توليد: أسئلة ⇒ استرجاع فقرة/جدول من مستندات Drive ⇒ إجابة مع استشهاد.

  - واجهة Next.js لعرض المسار بوضوح + فيديو 60 ثانية.

  - متعاونان جزئيان: (1) برومبت/تقييم لبناء حِزم الاختبار وتوثيق البرومبتات. (2) فرونت-إند للفيديو/الواجهة.

- لماذا؟ لأن “دليل الحالات” يوصي ببدء القيمة في المهام الصغيرة (بحث/ملخص/ردود) قبل ربطها كسير عمل كامل.

- قبول: دقة ≥ 80% على حزمة أسئلة مُنسّقة + فيديو قصير واضح.

الأسبوع 4 — “نقوي الحواجز ونكثّف التواصل”

- ماذا نفعل؟ ملاءمة الموضوع + فلتر بيانات شخصية + موافقة بشرية للأفعال الحساسة + نرسل الفيديو لـ 20 عميلًا إضافيًا.

- لماذا؟ لأن الأمان والامتثال شرطان للبيع، ولأننا نحتاج موافقة واحدة على الأقل لبدء بايلوت.

- قبول: 20 تجربة اختراق (أسئلة خبيثة) تمر بسلام + ترشيح بايلوتَين + موافقة شفهية واحدة.

الأسبوع 5 — “وكيل مُدير + قالب SOW نهائي”

- ماذا نفعل؟

  - وكيل مدير يختار تلقائيًا بين “وكيل العرض” و”وكيل المستندات”.

  - قالب SOW نهائي (دفعات/قبول/بند PDPL).

- لماذا؟ لأن المسار صار متعدد الخطوات (استرجاع ثم تسعير ثم مسودة بريد).

- قبول: زمن الاستجابة وسيطه ≤ 2.5 ثانية على المسار الرئيسي + دقة التقييم ≥ 85%.

الأسبوع 6 — “نبدأ البايلوت #1 ونصوّر فيديو #2”

- ماذا نفعل؟ توقيع أول SOW (الروّف أو Manos) + فيديو CoffeeBrain.

- لماذا؟ بدء التنفيذ المدفوع = دليل صدقية + مادة تسويق حيّة.

- قبول: تنفيذ 10% من نطاق البايلوت خلال أسبوع + صلاحيات Sandbox شغّالة.

### الأسابيع 7–12 (نصل إلى 3 بايلوت + دراسة حالة)

- أسبوع 7–8: منتصف بايلوت #1؛ بدء بايلوت #2؛ بعد تثبيت الجودة على نموذج قوي، نجرب نموذجًا أصغر لتقليل الكلفة دون التضحية بالدقة.

- أسبوع 9–10: بدء بايلوت #3؛ تحويل #1 إلى عقد دعم شهري إن راضٍ؛ صياغة دراسة حالة #1 بأرقام قبل/بعد.

- أسبوع 11–12: إنهاء البايلوتات؛ نشر الدراسة؛ قياس مؤشر إعادة الاستخدام (كم جزء أعيد استخدامه بين البايلوتات)؛ حملة مبيعات بالفيديوهات.

## خامسًا: كيف سنقيس النجاح ونضمن الجودة؟

### مؤشرات قياس (KPIs) بنهاية 90 يومًا

- 3 بايلوت موقّعة (واحد على الأقل يتحول إلى دعم شهري).

- فيديوَان + عرض حي يُستخدمان في المبيعات.

- دراسة حالة بأرقام واضحة (مثال: خفض وقت عرض السعر ≥ 50%).

- إعادة استخدام ≥ 50% من المكوّنات (قوالب برومبت/مُغلّفات Odoo/دفتر تقييم).

### معايير قبول لكل بايلوت

- بطاقة هدف: خط أساس + هدف رقمي (مثلاً: 8 ساعات → ≤ 4 ساعات).

- حزمة تقييم: ≥ 20 حالة باختبارات اجتياز/رسب ودقة ≥ 85% + خرج JSON متحقق.

- حواجز: ملاءمة/حماية بيانات/موافقة بشرية عند المخاطر.

- PDPL: تقليل بيانات، صلاحيات أدوار، تشفير، احتفاظ ≤ 90 يومًا، لا PII في السجلات.

### لماذا هذه المقاييس؟

- لأن الدليل يؤكد أنّ قوة الذكاء تُثبت أولًا في المهام الصغيرة القابلة للقياس (ملخص/تحليل/رد جاهز) — ثم تُسلسَل في “سير عمل كامل”.

- ولأن إلزام الخرج بـJSON + توثيق البرومبت + حزمة تقييم يقلل “العشوائية” ويحفظ الجودة مع تغيّر النماذج.

## سادسًا: التوسّع بفريق جزئي — لماذا وكيف؟

لماذا نضيف 3 متعاونين جزئيًا الآن؟

- لأن لديكم “مسارات متوازية” (عرض أسعار، إجابات مستندات، واجهة/فيديو)، لكن الوقت محدود.

- نريد سرعة بدون تضخم ثابت (رواتب)، لذا الدفع يكون على مخرجات مُعتمدة فقط (فيديو، واجهة، حزمة تقييم… إلخ).

الأدوار والمخرجات خلال أسبوعين

| الدور | لماذا | مخرجات أسبوعين | سقف 12 أسبوعًا |
| --- | --- | --- | --- |
| برومبت/تقييم | لقياس الدقة وتثبيت أسلوب الرد | حزمة اختبار (≥30 سؤالاً)، توثيق برومبتات، تقرير دقة | ≤ 12 ألف ريال |
| فرونت-إند (Next.js) | واجهات نظيفة + فيديوهات 60 ثانية | واجهة SmartQuote/CoffeeBrain + فيديوين | ≤ 10 آلاف ريال |
| بيانات/‏RAG | نظافة المستندات وجودة الاسترجاع | خط RAG بدقة ≥ 85% على حزمة التقييم | ≤ 10 آلاف ريال |

قواعد التعامل (بأسلوب إريك ريز): كل متعاقد تجربة أسبوعين بمؤشر واضح؛ إن لم يتحرك المؤشر، نوقف.
لماذا بهذه الصيغة؟ حتى نحصل على قدرة تنفيذ إضافية بسرعة، ودون مخاطر توظيف دائم مبكر.

## سابعًا: ربط الخطة بنماذج أعمال برمجية معروفة — ولماذا تناسبنا

- تسعير لكل مستخدم (مثل Copilot): بعد نجاح “وكيل داخلي للإجابات”، يمكن بيع مقاعد مساعدة للموظفين داخل الشركة شهريًا.

- تسعير حسب الاستهلاك (مثل منصات البيانات): عندما ينضج خط الأسئلة/الإجابات، نُقدّم حِزم أسئلة شهرية (1000/5000 سؤال).

- التوسّع بوحدات (مثل Datadog): نبدأ بـ SmartQuote ثم نضيف Ops-RAG وCoffeeBrain لنفس العميل (عقود صغيرة لكن متراكبة).

- حلول تُصبح خدمات مُمنتجة (مثل ServiceNow/Salesforce): كل بايلوت يُحوَّل إلى صفحة SKU واضحة (النطاق/الزمن/القبول/السعر/PDPL).

- بيع بالمنتج (PLG): فيديو 60 ثانية وتجربة حيّة تقلل الحاجة لشرح طويل، فتقصر دورة البيع.

شواهد من الدليل: شركات مثل Tinder (تسريع البرمجة)، Poshmark (تقارير أسبوعية تلقائية)، Promega (رسائل تسويق أولية)، Estée Lauder (مختبر GPT داخلي)… كلها بدأت بخطوات صغيرة قابلة للقياس ثم وسّعت.

## ثامنًا: أسئلة عميل متوقعة وإجابات مختصرة

- س: أين تُخزَّن بياناتنا؟ ج: داخل حسابكم (Drive/Odoo). نحن لا نحتفظ ببيانات حساسة، والسجلات بدون بيانات شخصية.

- س: ماذا لو أخطأ الوكيل وتصرّف تصرّفًا ماليًا؟ ج: أي فعل مالي حساس مطلوب له موافقة بشرية قبل التفعيل.

- س: كيف تضمنون الجودة؟ ج: نُجهّز “حِزمة تقييم” لكل بايلوت ونطلب ≥ 85% دقة قبل التوسيع.

- س: متى أرى نتيجة؟ ج: خلال أول أسبوعين من البايلوت، نعرض لكم “قبل/بعد” على عيّنة حقيقية.

## تاسعًا: المخاطر الشائعة وكيف نقللها

- تسرّب النطاق: أي طلب إضافي يُرحَّل لمرحلة 2 ويُسعّر منفصلًا.

- تعقيد تكامل Odoo/Zoho: نبدأ ببديل CSV/Sheets ثم نكمل API لاحقًا.

- كلفة/زمن النموذج: نضبط الجودة على نموذج قوي، وبعد التثبيت، نستبدل بأصغر إن أمكن دون خسارة دقة.

- ضيق زمن المؤسس: حصص يومية ثابتة (مبيعات/تنفيذ)، واجتماع “ميني-بورد” أسبوعي لمراجعة الأرقام.

## عاشرًا: ماذا نفعل هذا الأسبوع — خطوة بخطوة (بدون تعقيد)

خالد

- نشر صفحة تعريفيّة + صفحتين للعروض (SmartQuote وOps-RAG) فيها: النطاق/الزمن/السعر/معيار القبول/بند PDPL.

- حجز 10 مكالمات كشف احتياج (استعمل أسئلة ملحق أ) واجمع خط أساس (وقت العرض — عدد الأسئلة المتكررة…).

- إنهاء SOW v1 (صفحتان) لكل بايلوت.

صهيب

- دفع leenai-core v0.1: وكيل يقرأ Sheet ويُخرج JSON + تعليمات تشغيل مختصرة.

- تجهيز ورقة تقييم (10 حالات) ومؤشر “نجح/فشل” بسيط.

- ترشيح متعاونَين للمهام الصغيرة (برومبت/تقييم + فرونت-إند) بمهمة مدفوعة يومين.

مشترَك

- تسجيل فيديو Demo #0 حتى لو أولي؛ سنُحسّنه أسبوعيًا.

- اجتماع “ميني-بورد” الجمعة: ما الذي تعلمناه؟ ما الذي سنغيّره الأسبوع القادم؟

## ملحق أ — نص مكالمة كشف احتياج (10 دقائق)

- كيف تُنشئون عروض الأسعار اليوم؟ أين تضيع الساعات؟

- كم عرضًا أسبوعيًا؟ متوسط الزمن لكل عرض؟ نسبة الأخطاء؟

- ماذا يحدث عندما يتأخر العرض؟ (ضياع صفقة/ضغط على الفريق)

- أين الأسعار والسياسات؟ (Odoo/Sheets/PDF)

- هل تحتاجون عربي/إنجليزي؟ واتساب؟ متطلبات امتثال؟

- لو خفضنا الوقت 50%، ما الأثر على الإيراد/الرضا؟

- بايلوت 6–8 أسابيع بقيمة 60–80 ألف ريال — مناسب لكم؟

## ملحق ب — مثال فقرة قبول في SOW

نجاح SmartQuote: “خلال 6 أسابيع، ينخفض وسيط وقت العرض من 8 ساعات إلى ≤ 4 ساعات على 50 عرضًا حيًا؛ كل عرض يُسجَّل كـJSON؛ أي تغيير سعر يتطلب موافقة بشرية؛ PDPL: تقليل بيانات، صلاحيات أدوار، تشفير، احتفاظ ≤ 90 يومًا، لا بيانات شخصية في السجلات.”

## ملحق ج — كيف نبني ورقة تقييم بسيطة

أعمدة:
رقم_الحالة | سؤال_المستخدم | سياق_الملفات/المعرفات | الحقول_المتوقعة | كلمات_يجب_ظهورها | كلمات_ممنوعة | نجاح/فشل | ملاحظات

لماذا؟ لأن القياس الأسبوعي يحسّن الدقة بسرعة (نهج “تعلّم أسرع من غيرك”).

## ملحق د — جدول توثيق البرومبت (لا تفوّته)

اسم | هدف | نموذج مستخدم | حرارة/طول | صيغة الخرج (JSON) | أمثلة | إصدار | تاريخ | مالك — هذا يمنع “انزلاق السلوك” بعد أسابيع.

## ملحق هـ — قائمة حواجز الأمان (قبل أي إطلاق)

- ملاءمة الموضوع (لا نجيب عن خارج نطاق ملفات العميل)

- فلتر بيانات شخصية (لا PII في الخرج/السجلات)

- تصنيف مخاطر الأدوات (قراءة/كتابة، قابلية الرجوع، أثر مالي)

- موافقة بشرية لأي فعل عالي المخاطر

- تحديد طول المدخلات + اعتدال المحتوى

## لماذا هذا كله منطقي؟ (الخلاصة بوضوح)

- نبدأ بما يؤلم العميل فعلًا (وقت العرض/الإجابات) — لأن هذا ما يوقّع عليه بسرعة.

- نقيس كل أسبوع بحِزم تقييم بسيطة — لأن الجودة لا تأتي من “الاحساس”، بل من أرقام.

- نبني كـ“وكلاء” مع حواجز — لأن هذا يوازن بين السرعة والأمان والامتثال، ويسمح بإعادة الاستخدام بين العملاء.

- نُبقي التكاليف مرنة بفريق جزئي على نتائج — حتى لا نحرق ميزانية قبل إثبات العائد.

عندما نرى 3 بايلوت ناجحة ودراسة حالة قوية ومكونات تُعاد بين العملاء، نكون جاهزين لنقل ما يصلح إلى خدمة مُمنتجة أو حتى تسعير لكل مستخدم/استهلاك حسب الحاجة.

### المراجع (استخدمناها لتصميم المنهجية والآليات)

- أنماط الوكلاء والحواجز والإنسان في الحلقة والتصعيد:

- البدهيّات الست، الأثر/الجهد، وأمثلة تطبيق داخل أقسام الشركات:

- أفضل ممارسات البرومبت (إخراج JSON، التقييم، التوثيق):

- نطاق/تسعير البايلوت في السعودية وهيكلة العرض:

إذا رغبت، أحوّل هذا النص إلى مستند SOW جاهز وصفحتين PDF لعرض المستثمر/العميل بنفس الأسلوب الواضح أعلاه.